## Slide 1: 間接補助事業の実施計画 （事業Ⅱ 製造プロセス転換）
(応募フォーマット)
（共同提案者（委託先除く）：Ｂ社）
※共同実施の場合には、 幹事企業を明記して下さい
提案事業名：○○○ 提案者名：Ａ社（幹事企業） 、代表者名：代表取締役社長 aa aa

## Slide 2
＜注意事項＞
本資料に記載している項目に必要情報を入力し、「間接補助事業の実施計画」を作成してください
フォーマットはあくまで例示であり、各項目を１枚にまとめていただく必要はございません 必要な分量で計画のご説明を記載いただければと思います なお、引用データ等の記載は、その出典を明記するようお願いします
資料の体裁の変更は自由ですが、各ページの記載ガイドについて十分な言及がない場合は、審査において十分に評価されない可能性がありますのでご留意ください
必要に応じて、参考資料（自由様式）を挿入して下さい
応募にあたっては、公募要領等をご覧下さい 審査の結果、採択され、事業を実施するには、これらの内容に同意いただくことが必要です
本実施計画のうち非開示を希望する情報・スライドはその旨を明記ください 非開示情報と認められる情報は、経済産業省の担当者及び審査委員以外には提供しないものとし、本事業以外の目的に使用しません

## Slide 3
目次
0. 共同申請者内における各主体の役割分担
1.事業戦略・事業計画
（1）事業環境変化に対する認識
（2）産業構造を踏まえた位置づけ・戦略
（3）事業概要
（4）事業所・施設選定の理由
（5）事業の特徴・勝ち筋
（6）市場のセグメント・ターゲット
（7）注力セグメント・ターゲットの選定理由
（8）生産・原料調達計画
（9）原料調達/オフテイカー獲得に向けた取組計画
（10）サプライチェーンの強靱化に向けた取組
（11）市場獲得に向けたルール形成戦略
（12）投資誘発効果
（13）事業実施計画（投資額の内訳）
（14）事業実施計画（投資計画・投資内訳）
（15）商用生産開始に向けた計画
（16）将来の自立化に向けた計画
（17）想定されるリスク要因と対処方針
（18）構造転換とする理由・背景
      2. 排出削減への貢献
      3. 民間企業のみでは投資判断が真に困難な事業への適格性
（1）経済的基準
（2）技術的基準
（3）その他定性的基準
      4. 経営層のコミット
（1）組織内の事業推進体制
（2）経営者等の事業への関与
（3）事業推進体制の確保
（4）経営戦略における事業の位置づけ

## Slide 4
（参考）審査項目と実施計画内の各項目との関係性
審査項目 | 間接補助事業の実施計画内の該当項目
①基本的事項の審査 | －
ア．基本的要件（必須項目） | １.（3）事業概要、（15）商用生産開始に向けた計画 2. 排出削減への貢献 様式第１・第２、様式第３別添１
イ．適格性（必須項目） | なし（様式第１・第２・第４、様式第３別添３）
ウ．間接補助事業の実施体制（必須項目） | 0. 共同申請者内における各主体の役割分担 4. （1）組織内の事業推進体制
エ．経営層のコミット（必須項目） | 4. 経営層のコミット
オ．財務の健全性（必須項目） | なし（様式第２）
カ．間接補助事業の実現性（必須項目） | １. （8）生産・原料調達計画、（13）事業実施計画（投資額の内訳）、（14）事業実施計画（投資計画・投資内訳）、（16）将来の自立化に向けた計画 様式第３別添１・２
キ．間接補助事業のリスク対応（必須項目） | １.（17）想定されるリスク要因と対処方針
ク．構造転換の適合性（該当者のみ必須項目） | １.（18）構造転換とする理由・背景
②産業競争力強化への貢献に関する審査 | －
ア．自社成長性のコミット（必須項目） | 1.（14）事業実施計画（投資計画・投資内訳） 様式第３別添２
イ．間接補助事業による投資誘発効果（必須項目） | １.（12）投資誘発効果
ウ．競争力強化に向けた事業戦略（必須項目） | １.（1）事業環境変化に対する認識、（2）産業構造を踏まえた位置づけ・戦略、（4）事業所・施設選定の理由、（5）事業の特徴・勝ち筋
オ．グリーン市場獲得に向けた戦略（必須項目） | １.（6）市場のセグメント・ターゲット、（7）注力セグメント・ターゲットの選定理由、（9）原料調達/オフテイカー獲得に向けた取組計画
カ．オープン・クローズ戦略（必須項目） | １. （11）市場獲得に向けたルール形成戦略
キ．サプライチェーンの強靭化に向けた取組（加点項目） | １. （10）サプライチェーンの強靱化に向けた取組
③排出削減への貢献に関する審査 | －
ア．間接補助事業によるCO2排出削減効果（必須項目） | 2. 排出削減への貢献
④民間企業のみでは投資判断が真に困難な事業であることに関する審査 | －
ア．経済的基準（必須項目） | ３.（1）経済的基準
イ．技術的基準（必須項目） | ３.（2）技術的基準
ウ．その他定性的基準（加点項目） | ３.（3）その他定性的基準
⑤人材確保に向けた取組に関する審査 | －
ア．人材確保に向けた取組（必須項目） | なし（様式第３別添４）
イ．従業員の賃金引上げ計画の表明（加点項目） | なし（様式第３別添４）
ウ．ワーク・ライフ・バランス等の推進（加点項目） | なし（様式第３別添５）

## Slide 5
0. 共同申請者内における各主体の役割分担
※本ページは幹事会社のみ提出
（共同申請として提案する場合のみ）
A社（幹事会社）
B社
C社
A社が実施する本事業の内容
○○
○○
○○
等を担当
B社が実施する本事業の内容
C社が実施する本事業の内容
○○
○○
○○
等を担当
○○
○○
○○
等を担当
（提案事業の目的：○○）の実現
該当者
共同実施として参加する企業等各提案者の本事業における役割分担を簡潔に記載ください
（各提案者が提出する「4. 経営層のコミット」（特に（1）組織内の事業推進体制）」の内容と整合性を図ること、フォーマットはあくまで一例）
本事業では、xxが幹事企業となり、xx等と連携しながら、xxの実現に向けた体制を構築する

## Slide 6
１．事業戦略・事業計画
※本ページは幹事会社のみ提出
（共同申請として提案する場合のみ）
提案事業名 提案者名

## Slide 7
（社会面）
  xxx
  xxx
（経済面）
  xxx
  xxx
（政策面）
  xxx
  xxx
（技術面）
  xxx
  xxx
1. 事業戦略・事業計画／（1）事業環境変化に対する認識
xxやxx等の変化を踏まえ、xxのグリーン市場が急拡大すると想定
当該変化に対する経営ビジョン：
必須
カーボンニュートラルを踏まえたマクロトレンド認識
カーボンニュートラル社会における自社の将来像
社会・経済・政策・技術面等の事業環境の 変化・事実認識を記載ください
2050年カーボンニュートラルの実現のために、本事業実施の前提となる将来像を示してください（例：業界・市場動向やエネルギー需給構造の変化等）

## Slide 8
1. 事業戦略・事業計画／（2）産業構造を踏まえた位置づけ・戦略
将来の産業構造を見据えて、GX投資をXXに活用して競争力を強化する
必須
【将来の産業構造】
国内のマクロ動向の変化に伴い、市場規模が○○兆円に変動し、生産量が○○万tに変動する見込み。XX向けの最終用途市場からグリーン化の流れが押し寄せ、原料だけでなく、エネルギー由来のものについても脱炭素が求められる。
【本事業の位置づけ・戦略】
上記の産業構造を踏まえて競争力を強化していく必要がある。
例えば、R&D・製造・販売等の各機能における原価低減や、高付加価値領域への進展を目指した事業転換や企業連携などの検討等も進める。
その一環として、本投資事業によって、現状は高コストなグリーン化製品の原価低減を目指す（20XX年までに、単価XX円代目指す）。
【現在の産業構造の分析】
【市場】
市場規模はXXX兆円ほどであり、地産地消型の市場である。
xxx
【競合】
XX産業のプレイヤーは○○社ほどプレイヤーがおり、市場の3割を、競合A社が占めている。
xxx
【自社】
当社は業界２番目に大きいシェアを占めている。
当社の強みとしては、XXXであり、特にXX向けに出荷している。
xxx
貴社からみた、当該産業における将来の産業構造像を記載ください
上記の将来の産業構造下において、本GX投資を活用して、自社がどのように脱炭素化を通じて競争力を強化していくのか、全社における戦略（内需、外需のいずれを獲得していくか、当該事業毎に区分のうえその打ち手を明記）を記載ください

## Slide 9
1. 事業戦略・事業計画／（3）事業概要
必須
概要
xxx
xxの製造をxxの技術によりグリーン化することで付加価値向上を図る
基礎情報
プロジェクトスキーム
スケジュール
ガントチャート等により以下の内容を含めて記載ください
生産量や原料調達量を拡大させていく時期
本事業により支援される設備で生産開始する時期
公募要領の要件で指定する生産能力やCO2削減率等で量産開始する時期
適宜、図表等を用いて記載ください
事業所
xxx
事業型
xxx
提供価値
xxx
対象設備
xxx
投資規模
（補助対象）
xxx
技術方式
xxx
補助率
xxx
生産物・量
xxx
原料種・消費量
・調達先
xxx
主要用途市場
・主要顧客
xxx
提供価値については、本事業の実施によるユーザー（社会、顧客（最終消費者含む））への期待される効果を具体的に記載ください
事業型については、公募要領の事業の目的を踏まえ、本事業が内需型・外需型のどちらに該当するか分類してください
生産量・原料消費量の単位は（万トン/年）としてください

## Slide 10
1. 事業戦略・事業計画／（4）事業所・施設選定の理由
xx事業所のxx施設において、xxの理由より製造プロセス転換を実施
必須
XXX
XXX
CO2排出量
事業所・施設選定の視点
理由
XXX
XXX
脱炭素化による
競争力強化
XXX
XXX
原料調達
XXX
XXX
その他
できるだけ定量的な数値を記載したうえで、他施設の生産物と比べCO2排出量が多いことや、本施設のCO2排出量の削減効率が良いなど、その理由を記載ください
対面顧客や用途市場からの脱炭素化要望に対応し差別化を図るなど、その理由を記載ください
原料転換に係る原料（廃プラ、バイオエタノール等）の安定調達に適した事業所・施設など、その理由を記載ください
施設の老朽化度（更新タイミング）など適宜記載ください
必要に応じてバックデータを補足として別頁に追加してください

## Slide 11
1. 事業戦略・事業計画／（5）事業の特徴・勝ち筋
xxの強みを活かして、xxの観点から差別化を目指す
必須
  戦略方針
  XXXXX
    XXXX
  自社の強み
  XXXXX
    XXXX
  自社の弱み及び対応
  XXXXX
    XXXX
自社
XXX
競合に対する自社の優位性
自社の強み、弱み（経営資源）
評価軸１
評価軸２
評価軸３
競合A
XXX
競合B
XXX
想定される国内外の競合との比較において、想定される自社の現在の優位性をどのように活かし、将来(2033年頃まで)の優位性をどのように築いていくか（ビジネスモデルの特徴として、自社の強み等を活かした独自性・新規性・有効性・実現可能性・継続性等）を記載ください
評価軸の具体例は以下の通りです
技術的優位性
事業基盤（顧客基盤、原料調達網、物流網等）
顧客ニーズとの親和性
公募要領の事業の目的（内需型・外需型事業）と(2)事業概要の社会・顧客への提供価値の実現に向けた戦略方針を記載ください
特に内需型は内需動向を見越したうえで、本事業を活用して、どのように競争力を高めて生存していくかの視点を考慮してください
技術的、事業的優位性を活かして、今後自社のどのように事業を拡大していくか等を記載ください

## Slide 12
短期：XXのため、XXに注力
中長期：XXのため、XXに注力
1. 事業戦略・事業計画／（6）市場のセグメント・ターゲット
xx市場のうち短期的にはxx、中長期的にはxxをターゲットと想定
必須
短期
用途市場
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
想定顧客
販売量
提供製品
最終製品
中長期
※時間軸の区分は、短期は当該事業によって支援された設備で製品を生産開始する時期、中長期は生産量を商用化ベースで量産開始する時期（補助事業開始から10年後程度）を想定
軸①
軸②
XX
XX
XX
XX
XXX
XX
XXX
XX
XX
XX
（○○市場のセグメンテーション）
短期
中長期
セグメント分析
注力ターゲットの概要
当該セグメントの概要（想定市場規模、補助対象製品の市場導入予定時期含む）と想定顧客を明らかにした上で、目標とする販売量等を記載ください
各項目で記載いただきたい内容は以下の通りです
用途市場：最終製品（自動車、家電、包装材等）
想定顧客：製品を最終的に利用する顧客（ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｵｰﾅｰ等）
販売量：現時点での計画量
提供製品：自社が販売する製品
最終製品：自社が販売する製品が利用される、もしくは見込む完成品等
※その際、最終製品のどの部分に使用され得るかも可能な限り詳細に記載（例：自動車内装部品のｘｘ、包装材のｘｘ部分など）
注力すべきセグメント（用途市場）を事業開始からの時間軸で整理ください

## Slide 13
1. 事業戦略・事業計画／（7）注力セグメント・ターゲットの選定理由
xxを背景にxxに注力していく
必須
セグメントA
xxx
企業A
xxx
企業B
xxx
xxx
企業C
xxx
企業D
xxx
セグメント/ターゲット顧客
注力する理由
セグメントB
交渉状況
ターゲット顧客
企業A
企業B
企業C
企業D
ステータス
xxx
xxx
xxx
xxx
注力セグメント・ターゲットの選定理由
ターゲットとの交渉状況
前ページで記載した市場や想定顧客に注力する選定理由について、下記の観点を参考にして記載ください
顧客業界における脱炭素化目標
顧客業界に係る規制動向
顧客ニーズの有無、大きさ
製造プロセス転換に伴うコスト増加の価格転嫁の容易性とその理由
顧客業界のリーダー企業といった有望顧客との関係性
想定されるターゲット市場のポテンシャル（規模、成長性）
交渉状況については、短期的なターゲットとしている顧客との状況を記載ください
ステータスは、自社内で検討中、顧客と交渉中、顧客と交渉済み（契約済み）の3段階で記載し、具体的な交渉状況や内容を可能な範囲で記載してください

## Slide 14
使用原料
調達先
・
交渉状況
原料A及び原料B
原料A（調達先A）：xxトン/年
原料B（調達先B）：xxトン/年
原料A（調達先C）：xxトン/年
原料B（調達先B）：xxトン/年
原料A（調達先C）：xxトン/年
原料B（調達先B）：xxトン/年
＜原料A（調達先A）＞
xxからxxにより調達予定
調達量はxx年を目途に交渉中
＜原料B（調達先B）＞
MOUを締結し議論中
B社における原料Bの実証事業を通じて、xxからxxにより調達予定
調達量はxx年を目途に交渉中
20xx年
（例）
20xx年
20xx年
20xx年
20xx年
20xx年
20xx年
調達量
製品A：xxトン/年
製品A：xxトン/年
製品A：xxトン/年
1. 事業戦略・事業計画／（8）生産・原料調達計画
原料xxは、調達先の分散化やxxにより安定調達を図る
生産物・量
＜原料A（調達先C）＞
経済性の観点からxx経由で調達予定
xxx
商用生産開始見込みから5年間分までは記載ください
原料について、調達候補先、調達量、交渉状況、安定調達に向けた取組等について、時間軸ごとに記載ください
必須
原料用途向け：xxトン/年
燃料用途向け：xxトン/年
原料用途向け：xxトン/年
燃料用途向け：xxトン/年
原料用途向け：xxトン/年
燃料用途向け：xxトン/年
生産物の
用途先

## Slide 15
1. 事業戦略・事業計画／（9）原料調達/オフテイカー獲得に向けた取組計画
xx社と具体的な交渉を実施し、商用生産時のオフテイカーとなる見込み
原料調達
オフテイカー獲得
項目
取組概要
想定される期待効果
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
記載例
静脈系プレイヤーとの共同スキームの構築
原料の実証事業への出資・共同参画
記載例
原料転換のグリーン化に伴うコスト上昇の価格転嫁に向けた工夫（最終顧客への提案型営業（≒SC強靭化））
グリーン製品専門の営業部隊の設置
記載例
共同スキーム構築による原料の調達安定化
実証事業共同参画による確実な調達拡大
記載例
マーケティングによるマッチング機会の向上
最終顧客との直接交渉による価格転嫁の実現/顧客ニーズの把握
既存化石製品とのカニバリ解消によるグリーン製品の営業自由度向上
必須

## Slide 16
1. 事業戦略・事業計画／（10）サプライチェーンの強靱化に向けた取組
プロダクトアウト型からマーケットイン型にするため、既存の商流からxxを強靭化
現製品のSC
コミュニケーションをとっている範囲
原料
基礎化学品
誘導体・機能材
最終製品
卸・流通
消費者
部材/部品
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
素材産業
川下産業
化学メーカー（自社）
化学メーカー（他社）
他社（他業界）
グリーン製品のSC
海外A社
エチレン
PE
C社
○○製造
D社
○○製造
E社
○○製造
F社
○○向け
国内B社
スチレン
モノマー
PS
G社
○○製造
H社
○○製造
＜バイオケミカル＞
バイオエタノール
SC
強靭化に向けた取組
【課題】
  xxx
【実施済の取組】
  xxx
【今後の取組】
xxx
加点
コミュニケーションを とっている範囲
記載例
グリーン製品は顧客が限定的のため既存商流とは異なる明瞭なサプライチェーン、限定的な顧客とのサプライチェーンの構築が必要
記載例
想定するブランドオーナーと直接商談し、商流を確認

## Slide 17
1. 事業戦略・事業計画／（11）市場獲得に向けたルール形成戦略
市場導入（事業化）後のシェアを獲得するために、ルール形成（標準化等）を検討・実施
      （例１）標準化戦略
      （例２）知財戦略
（国内外の標準化や規制の動向）
  XXX
（市場導入に向けた自社による標準化・知財・規制対応等への取組）
  XXX
  XXX
    市場導入するために、必要な取組は何か、現在ある規制との関係性などを記載し、「事業の特徴＊1」、「ターゲット市場の特徴、目標とするシェア・ 時期＊2」等を踏まえた上で、どのようなルール形成を通じて、競合他社と差別化するか、という想定シナリオについて、適宜、図表・フレームワーク等を用いて記載ください（複数のシナリオを描くことを推奨） ＊1 1.(5) 事業の特徴、勝ち筋において詳細記載
    ＊2 1.(6) 市場のセグメント・ターゲットにおいて詳細記載
  XXX
  XXX
    ※「標準化団体に参加、xx規格の開発に参画」という記載だけでは不十分。 「○○するために、▲▲団体と、製品化までに■■の標準化を行う」という記載ください
ルール形成の前提となる市場導入に向けての取組方針・考え方
国内外の動向・自社のルール形成(標準化等)の取組状況
本事業期間におけるオープン戦略（標準化等）及びクローズ戦略（知財等）の具体的な取組内容（※推進体制については、3.(1)組織内の事業推進体制に記載）
    記載例
    市場作りのための協調領域（オープン戦略）
    バリューチェーン、ニーズの喚起、仲間作りの方法
    実証方法やユーザ獲得方法など
    記載例
    差別化で競合に勝つポイント(クローズ戦略)
    技術領域、競合、知財による勝ち筋
必ずオープン戦略とクローズ戦略の両方について記載ください
標準化、知財保護以外の戦略で市場を創造・拡大する場合は、その方法を記載ください
必須

## Slide 18
1. 事業戦略・事業計画／（12）投資誘発効果
国内経済等への波及効果として、xxやxxといった効果が見込まれる
  XXXX
    XXXX
    XXXX
  XXXX
    XXXX
    XXXX
必須
本事業における投資誘発効果（川上企業・川下企業への影響等）
本事業における地域経済への効果・影響
他社への受発注等による経済効果、投資誘発効果を可能な限り定量目標も用いながら具体的に記載ください
地域の雇用創出等、地域経済への効果・影響を可能な限り定量目標も用いながら具体的に記載ください

## Slide 19
1. 事業戦略・事業計画／（13）事業実施計画（投資額の内訳）
xx年から商用生産への移行のための投資を開始
必須
区分 | 設備名 |  | 対象経費 | 年度（百万円） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 大区分 | 小区分 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
補助 対象 | 生産設備 | 油化設備 | 設計費 | xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
補 助 対 象 | 生産設備 | 油化設備 | 設備費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
補 助 対 象 | 附帯設備 | 原料貯蔵設備 | 建物等取得費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
補 助 対 象 | Xxx |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
補 助 対 象 | xxx |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
補助 対象外 | xxx |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
補 助 対 象 外 | xxx |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
補 助 対 象 外 | xxx |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
補 助 対 象 外 | xxx |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
補 助 対 象 外 | xxx |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
（留意事項等）
・XXX
投資的経費のみで構いませんので、以下に留意しつつ最低でも2033年度まで記載ください
なお、構造転換で申請される場合は、構造転換が有りの場合と無しの場合の2つのパターンで本スライドを作成ください（24/10/8追記）
設備名（大区分、小区分）：適宜記載ください
対象経費：補助対象の場合は、公募要領表5に示す対象経費の区分に応じ記載し、補助対象外の場合は適宜記載ください
同一設備においても、対象経費ごとに分けて記載ください
留意事項等がある場合は、表外に適宜記載ください

## Slide 20
1. 事業戦略・事業計画／（14）事業実施計画（投資計画・投資内訳）
xx年に商用生産開始、xx年頃の投資回収を想定
必須
投資回収
実証生産開始
実証生産
設計
工事
設計
試運転
工事
商用生産
商用生産開始
補助事業完了
補助対象生産設備
商用生産設備※１
計画の概要・マイルストン
※1 公募要領表4に示すグリーン化学製品の生産能力を満たす設備のことをいう。なお、補助対象生産設備＝商用生産設備の場合は、「補助対象生産設備（商用生産設備）」のように1つにまとめて記載ください
項目 | 対象経費 | 年度（百万円） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
設備名 | 対象経費 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
1 | 売上高 | xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 売上原価 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | 売上総利益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 販売費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 一般管理費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | 営業利益（a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | 減価償却費（b） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | 補助事業に関する経費（c） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | 補助金額（d） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 他制度による収益等（d’） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | 補助事業におけるキャッシュフロー（e=a+b） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | 投資未回収額（c-d-d’-e） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | 投資回収期間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
補助対象事業の不確実性を前提とした上で、一定の仮定に基づき、2035年頃までの長期的な事業スケジュールの概要について、以下の点に留意しつつ記載ください（別添２収支計画の表を転記）
なお、構造転換で申請される場合は、構造転換が有りの場合と無しの場合の2つのパターンで本スライドを作成ください（24/10/8追記）
提案時点での数字や内容は必ずしも正確である必要はなく、対象製品の収益化・事業成長の見通し・スケジュール（当初計画）を確認するものです
今後、業務実施期間中のモニタリングにおいて、当該情報をアップデートした上で、定期的に確認を行う予定です
価値提供・収益化等については、「他制度による収益等」として、政府・公的機関による規制・制度的措置等に関する一定の見通し（CO2価格等）に基づき記載することで差し支えありません

## Slide 21
1. 事業戦略・事業計画／（15）商用生産開始に向けた計画
年間あたり製造能力の水準、生産開始年限達成に向けた計画を立案
年間あたり 製造能力
（補助対象生産設備）
年間あたり 製造能力
（商用生産設備※2）
xxx （xx年度）
xxx （xx年度）
XX
XX
XX
XX
  20XX年度
必須
※1 生産品について、原料用途向け、燃料用途向けについて分けて記載すること
※2 公募要領表4に示すグリーン化学製品の生産能力を満たす設備のことをいう。なお、補助対象生産設備＝商用生産設備の場合は、「補助対象生産設備（商用生産設備）」のように1つにまとめて記載ください
商用生産開始年限
KPIの設定
KPI
目標年度・目標値※1
目標年度・目標値の設定の考え方
目標達成に向けたアプローチ
各事業者により適宜設定したKPI（年間あたり製造能力や稼働率等）の水準、生産開始年限を記載し、その設定の考え方と目標達成に向けたアプローチを記載ください

## Slide 22
 | R6 年度 | R7 年度 | ・・・ | R10 年度 | ・・・ | RX 年度 | RX年度まで合計
事業全体の資金需要 | XX円 | XX円 | ・・・ | XX円 | ・・・ | XX円 | XX円
排出削減が困難な産業における エネルギー・製造プロセス転換支援事業 | XX円 | XX円 | ・・・ | XX円 | － | － | XX円
自己負担（A＋B） | XX円 | XX円 | ・・・ | XX円 | ・・・ | XX円 | XX円
A：自己資金 | XX円 | XX円 | ・・・ | XX円 | ・・・ | XX円 | XX円
B：外部調達 | XX円 | XX円 | ・・・ | XX円 | ・・・ | XX円 | XX円
  （外部調達の場合、想定される資金調達方法を記載）※親会社や出資企業がある場合はその会社の財務資料なども提出
  xxx
  xxx
  (相談予定/済みの機関と相談状況を記載(商工会、商工会議所、金融機関、税理士、民間コンサルティング会社等))
  xxx
  xxx
  （上記の自己負担が会社全体のキャッシュフローに与える影響）
  xxx
  xxx
1. 事業戦略・事業計画／（16）将来の自立化に向けた計画
将来の自立化に向け、運営維持に係る経費はxxから調達する予定
必須
資金調達方針
補助対象以外のものも含め、当該事業全体の資金需要に対して、国費負担割合を明らかにするとともに、自己負担分の資金調達方針を記載ください

## Slide 23
1. 事業戦略・事業計画／（17）想定されるリスク要因と対処方針
リスクに対して十分な対策を講じるが、xx等の事態に陥った場合には事業中止も検討
事業中止の判断基準（定量的な基準を含む）：
必須
本事業実施における技術リスクと対応
商用化（経済社会）におけるリスクと対応
その他（自然災害等）のリスクと対応
  XXXによるリスク
  → XXX等を実施
  XXXによるリスク
  → XXX等を実施
  XXXによるリスク
  → XXX等を実施
提案にかかる事業について、技術・経済・社会等の面において、どのような事業化リスクが存在するかを記載ください（失敗した状況を仮定し、その要因を探る議論等を社内で実践いただくことは、事業の成功確率を高め、万一の場合の損失を最小化する上で効果的です）
さらに、それらへの対応策を十分に講じることを前提としつつ、どのような事態になった場合に事業を中止するかの判断基準についても定量的な観点を含め記載ください
特に、商用化（経済社会）リスクには、原料の調達リスクも含め記載ください

## Slide 24
1. 事業戦略・事業計画／（18）構造転換とする理由・背景
xxのグリーン化を促進するためxxにより構造転換を図る
（構造転換でのみ発生する投資内容、金額、理由）
投資内容：
金額：
理由：
※本ページは構造転換 の申請者のみ提出
該当者
構造転換に該当する理由
構造転換の概観
適宜、図表等を用いて記載ください
  XXX
    XXX
記載例
    他社との再編によるパイプラインの繋ぎ替えなど
構造転換を図りグリーン化をする意義
  XXX
    XXX
グリーン化の促進には構造転換が必要なことを記載ください
補助率1/2でなければ投資回収が困難であることの証明
（投資回収の計算）
XXX
構造転換でのみ発生するといえる理由も 記載ください
1/3では投資回収が不可で1/2であれば投資回収が可能であることは少なくとも記載ください

## Slide 25
２．排出削減への貢献
提案事業名 提案者名
※本ページは幹事会社のみ提出
（共同申請として提案する場合のみ）

## Slide 26
２．排出削減への貢献／本事業によるCO2排出削減効果
製造プロセス転換によるCO2削減率は、xx％削減を見込む
必須
※1 公募要領表7中の対象年度のことをいう
（対象年度※1）
  Xx年度
（原料）
  原料A、●●t/年
  原料B、●●t/年
（生産品）
  生産品A、●●t/年
  生産品B、●●t/年
  （CO2削減率・量）
  xxtCO2/年削減 （xx年度比xx%減）
（排出削減に向けた取組）
  xxx
  xxx
（導出過程）
  Xxx
  xxx
  （出典）
  Xxx
  xxx
商用生産時のCO2排出削減効果
導出根拠
商用生産時の原材料調達から製造・廃棄までのライフサイクル全体でのCO2排出削減に向けてどのような取組を予定しているかを記載ください
排出原単位の出典・データベース元等を記載ください
エネルギー消費量やそれに対する排出原単位（排出量を示す係数）を基に、排出削減量を導出した計算式を記載ください
また、上記算出において用いた評価手法とその評価手法を選択した理由も記載ください

## Slide 27
３．民間企業のみでは投資判断が真に困難な事業への適格性
提案事業名 提案者名
※本ページは幹事会社のみ提出
（共同申請として提案する場合のみ）

## Slide 28
基準
IRR
※ Equity IRR、 Project IRRの いずれに該当す るか明記すること
投資回収期間
３．民間企業のみでは投資判断が真に困難な事業への適格性／（1）経済的基準
補助を前提としない場合はxxであったが、補助対象となることでxxとなる見込み
必須
補助がない場合
XX
XX
補助がある場合
XX
XX
自社の基準値
XX
XX
導出過程（計算式により、定量的に記載すること）
XX
XX
審査基準のイメージ
補助がない場合及び補助がある場合の赤枠を両方とも満たすこと
凡例：〇基準値に達する、✕基準値に達しない
補助がない場合 |  |  | 補助がある場合 | 
IRR | 投資回収年数 |  | IRR | 投資回収年数
○ | ○ |  |  | 
○ | ✕ |  | ○ | ○
✕ | ○ |  | ✕ | ○
✕ | ✕ |  | ✕ | ✕
 |  |  | いずれか又は両方とも ✕ | ✕
 |  |  | ✕ | ✕
審査基準を
満たさない
審査基準を
満たす
審査基準を
満たさない
投資判断基準
その他の投資判断基準
  XXX
    XXX
自社における投資判断の考え方、本事業実施による影響及びその導出過程を定量的な観点も含め記載ください
補助対象となる製造プロセス転換に係る設備投資計画（商用生産期間含む）が、補助を前提としない場合には、投資計画のIRR（internal rate of return：内部利益率）や 投資回収期間が投資判断に至る水準には達しないが、補助対象となることでIRR及び投資回収期間が投資判断に至る水準に達する計画であるなど、民間企業のみでは経済性の確保が困難な計画となっていることを示してください（右下の「審査基準のイメージ」を参照）
IRRや投資回収期間以外に、自社の投資判断において重視している基準があれば、その基準の補助がない場合／ある場合の数値を記載ください
「他制度による収益等」として、政府・公的機関による規制・制度的措置等に関する一定の見通し（CO2価格等）を考慮しても構いません
なお、構造転換で申請される場合は、構造転換が有りの場合と無しの場合の2つのパターンで本スライドを作成ください（24/10/8追記）

## Slide 29
３．民間企業のみでは投資判断が真に困難な事業への適格性／（2）技術的基準
xxの観点から、補助対象事業の設備等が先進性を有する
  （設定根拠）
  XXX
  XXX
  TRL：XX
  XXX
  XXX
必須
TRL（Technology Readiness Level）
国際水準に基づく設備等の先進性
商用目的での使用が限定的であることに対する追加の説明
  XXX
  XXX
TRL （Technology Readiness Level）などを用いつつ、商用目的での使用が限定的であること、設備等の先進性のいずれかを記載してください（1つ以上の記載を求めます）
補助対象となる製品の生産に係る設備投資において用いられる技術が、商用目的での使用が限定的であることをTRL及びその設定根拠とともに記載ください
国際水準に照らし合わせて、補助対象となる設備等が先進性を有する場合、その内容を記載ください

## Slide 30
３．民間企業のみでは投資判断が真に困難な事業への適格性／（3）その他定性的基準
本事業は自社にとって大規模な投資である
加点
  補助対象事業総事業費比率÷会社全体の売上高（直近３事業年度の平均）
  ＝ XX%
  補助対象事業総事業費比率÷EBITDA（直近３事業年度の平均）
  ＝ XX%
会社全体の売上高、EBITDAに対する補助対象事業総事業費比率
補助対象事業の総事業費が、企業規模に対して大規模なものである場合は、会社全体の売上高、EBITDA（直近３事業年度の平均）に対する補助対象事業の総事業費比率を記載ください

## Slide 31
３．民間企業のみでは投資判断が真に困難な事業への適格性／（3）その他定性的基準
本事業は自社にとってxxのリスクが見込まれる
加点
１.（17）で示した以外のリスク
  XXXによるリスク
  → XXX等を実施
  根拠
    XXX
その他投資判断が困難となる経済面及び技術面以外のリスクがあれば、その根拠とともに記載ください

## Slide 32
４．経営層のコミット
提案事業名 提案者名
※原則、実施主体ごとに提出
（但し、共同申請者のうち、本事業を中核的に推進する主体ではない場合は、共同申請者が代表者名で、経営者の関与の下で着実に本事業に取り組んでいく旨を記載した文書を提出することにより、本様式の提出を省略できる）

## Slide 33
4．経営層のコミット／（1）組織内の事業推進体制
経営者のコミットメントの下、専門部署に複数チームを設置
  本事業責任者と担当部署
  本事業責任者
    E本部長：XXXを担当
  担当チーム
    チームA：①XXXを担当（専任○人、併任○人規模）
    チームB：③XXXを担当（専任○人、併任○人規模）
    チームC：④XXXを担当（専任○人、併任○人規模）
    D部（F部長）：XXXを担当（専任○人、併任○人規模）
    チームリーダー
    チームリーダーG：XXX等の実績
    チームリーダーH：XXX等の実績
    チームリーダーI：XXX等の実績
  部門間の連携方法
  XXX
  XXX
チームA
①XXXを担当
チームリーダーG
チームB
②XXXを担当
チームリーダーH
チームC
③XXXを担当
チームリーダーI
代表取締役社長 aa aa
（事業にコミットする経営者）
XX本部
E本部長 (本事業責任者)
XX部 F部長
連携
D部
XXXを担当
連携
XX部
S部長
連携
必須
組織内体制図
組織内の役割分担
前述の事業戦略・事業計画を進めるための組織内の経営者以下の体制と役割分担を網羅的に記載ください（関与する専任・併任の人員規模の想定も併せて）
確実な製造プロセス転換を実現する上で、各担当部門と連携した実施体制を構築し、体制図に記載ください
部門間の連携を図るための具体的な方策（定期的に部長レベルで相互の進捗報告を行う、経営者直轄の専門組織を設置する等）を記載ください

## Slide 34
  事業の進捗状況が、経営者や担当役員・担当管理職等の評価や報酬の一部に反映されるか
  xxx
経営者等によるxx事業への関与の方針
4．経営層のコミット／（2）経営者等の事業への関与
  経営者のリーダーシップ
    カーボンニュートラルに関わる産業構造変革の仮説や自社の事業構造転換の方針を社内外に示し、その中に当該事業を位置づけるか
    経営者が、社内外の幅広いステークホルダーに対して、当該事業の重要性をメッセージとして発信するか
    xxx
    事業のモニタリング・管理
    経営層が定期的に事業進捗を把握するための仕組みを構築しているか、経営層の時間の内どの程度を当該業務に充当するか
    経営層が、事業の進め方・内容に対して適切なタイミングで指示を出すか
    事業の進捗を判断するにあたり、社内外から幅広い意見を取り入れるか
    商用生産開始の実施を判断するために、どのようなKPI・条件を予め設定しておくか
    xxx
  経営層が交代する場合にも事業が継続して実施されるよう、後継者の育成・選別等の際に当該事業を関連づける等、着実な引き継ぎを行うか
  xxx
必須
（例１）経営者等による具体的な施策・活動方針
（例２）経営者等の評価・報酬への反映
（例３）事業の継続性確保の取組
経営者を含めた経営層の事業への関与の程度を示すため、具体的取組内容を記載ください（ここで示した項目はあくまで例示であり、個社の事情に即して、記載内容を整理してください）

## Slide 35
機動的に経営資源を投入し、製造プロセス転換による企業価値向上に繋ぐ体制を整備
4．経営層のコミット／（3）事業推進体制の確保
  全社事業ポートフォリオにおける本事業への人材・設備・資金 の投入方針
    中長期的な企業価値向上に向けた事業ポートフォリオの中で、本事業への経営資源配分をどのように位置づけ、統合報告等で示しているか
    どのような人材を採用または配置転換により何名程度確保するか
    既存・新規の設備・土地をどのように確保・活用するか
    国費負担以外で、何に対してどの程度の資金を投じる予定か
    xxx
必須
  機動的な経営資源投入、実施体制の柔軟性確保
    事業の進捗や環境変化を踏まえ、事業体制や手法等の見直し、追加的な資源投入等を行う準備・体制（現場への権限委譲等）があるか
    社内や部門内の経営資源に拘らず、目標達成に必要であれば、躊躇なく外部リソースを活用する用意があるか
    xxx
目標達成に必要な事業推進体制を整備するための具体的取組内容を記載ください（ここで示した項目はあくまで例示であり、個社の事情に即して、記載内容を整理してください）
例：経営資源の投入方針

## Slide 36
経営戦略の中核にxx事業を位置づけ、企業価値向上とステークホルダーとの対話を推進
4．経営層のコミット／（4）経営戦略における事業の位置づけ
  中長期的な企業価値向上に関する情報開示
    全社的な経営戦略を示す株主・投資家に統合報告書等において、どのように事業戦略・計画を明示的に位置づけるか
    採択された場合、本事業の概要や事業の効果（社会的価値等）をリリースやIR等でどのように幅広く継続的に発信するか
    xxx
  企業価値向上とステークホルダーとの対話
    事業戦略・計画を経営戦略に位置づけ、どのように持続的な企業価値向上につなげていくか、株主・投資家にどのような財務指標を重視し、目標として位置づけているか
    当該財務指標の向上が必要と思われる場合、投資家の期待値を上げ、改善するためにどのような方策をとるのか
    事業の見通しや中長期的な企業価値への貢献、リスク等について、株主・投資家や金融機関、取引先、従業員等のステークホルダーとどのように対話するか
    xxx
  カーボンニュートラルに向けた全社戦略
    当該分野の範囲を超えたカーボンニュートラルに向けた取組又はイノベーション推進体制整備等について全社戦略を策定しているか
    xxx
  経営戦略への位置づけ、事業戦略・事業計画の決議・変更
    2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、本事業に関連する事業戦略又は計画を明確に経営戦略に位置づけ、取締役会で意思決定しているか。その内容を社内の関連部署に広く周知するか
    事業の進捗状況や課題を取締役会等でモニタリングし、事業環境の変化等に応じて見直しを行うか
    上記で決議された事業戦略・計画において、本事業が不可欠な要素として、優先度高く位置づけられるか
    xxx
  コーポレートガバナンスとの関連付け
    上記の経営戦略や事業戦略・計画が目指す成果を取締役の選任、評価、報酬等に反映させる仕組みがあるか
    xxx
必須
（例１）取締役会等コーポレート・ガバナンスとの関係
（例２）ステークホルダーとの対話、情報開示
事業の経営課題としての優先度と中長期的な企業価値向上に向けた取組を示すため、具体的取組内容を記載ください（ここで示した項目はあくまで例示であり、個社の事情に即して、記載内容を整理してください）